Notes Enora projet info

Rencontre avec ErgoVie :

IHM qui permet de communiquer via tablette windows par requêtes HTTP avec un appareil infrarouge ou un contrôleur Zwave.
En cas de panne pop up à envoyer à ErgoVie.
Pas paramétrable par l'utilisateur : un mode admin et un mode utilisateur.
Kira 128 à notre disposition (contrôle IR dans la même pièce).
Fibaro (pas top) : home center 2 peut permettre de savoir si la lumière est alllumée ou pas (par ex).
Après intéraction changement de couleur pour savoir s'il a bien intégragit avec le bouton.
Definir combien de boutons on veut (8;12;24).
Prévoir un bouton qui permet de changer de page (balayage possible mais pas pour tous les utilisateurs).
3 lignes & 4 colonnes : mode de défilement pour sélectionner la ligne avec bouton voulu (pour qu 'une fois en dehors du fauteuil la personne puisse aussi l'utiliser).
Minimiser les boutons, qu'ils soient le plus simplistes possible (cf cahier des charges).
Recontacter ErgoVie dès qu'on a tout récupérer.
Côté admin : scan réseau.

Discussion avec Françoic Pasteau :

Chercher s'il existe de nouvelles choses pour communiquer avec fibaro et regarder comment communiquer avec fibaro, IR, bluetooth, wifi, Kira…
Choix techniques à faire, découper le projet.
D'ici fin novembre les boîtes doivent être faites, ainsi que l'étude biblio sur les boîtes et choisir en fonction des points positifs ou négatifs.
Pour la soutenance : Présenter le cahier des charges puis faire la présentation des choix techniques et justifier le choix de chaque bloc.
Architecture sur tablette en application universelle (Csharp).
Commencer le versionning très tôt, le code IHM en Csharp. Pour le reste on peut programmer dans un autre langage pour que ce soit le plus « portable » possible.
Ne pas faire de powerpoint sous Google drive.
L'année dernière pour l'IHM : pas mal de bons choix à reprendre. Repartir sur l'arbre (vérifier s'ils l'ont déjà codé) cf mail. C'est un choix technique à justifier, on peut donc repartir sur autre chose.
Faire les schémas blocs avant les vacances et les lui envoyer.